**FOOD SOCIAL NETWORK**

**TOPLANTI NOTLARI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarih:** | 01.03.2014 | **Zaman:** | 14:00 – 17:30 |
| **Proje Fazı:** | Analiz | | |
| **Konu:** | **Food Social Network** | | |
| **Katılımcılar:** | Merve Battal  Esin Karaman  Caner Türkmen  Berkay Göktan  Canay Ozel | | |
| **Yazan:** | Merve Battal | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Tip** | **Açıklama** | **Konu Sahibi** | **Tarih** |
| 1 | I | Requirement listesi netleştirilmiştir. | All |  |
| 2 | A | Aşağıda görev dağılımı belirtilen use caseler birleştirilmelidir. | Caner | 03.03.2014 |
| **Use case dağılımı** | | | | |
| 3 | A | Register new account Log In | Caner | 02.03.2014 |
| 4 | A | Edit Profile Search User | Esin | 02.03.2014 |
| 5 | A | View profiles of other users Follow Other Users | Canay | 02.03.2014 |
| 6 | A | See a homepage (news feed) with recipes from followed users  Enter / share recipes of their own | Merve | 02.03.2014 |
| 7 | A | Rate recipes 1 to 5 stars Query for recipes with ingredients | Berkay | 02.03.2014 |

**Açıklamalar**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalemler** | **Format** | **Açıklama** |
| *Tip* | ! | Çözülmesi gereken konu |
| A | Konu sahibi tarafından gerçekleştirilmesi gereken eylem |
| I | Bilgi / statü |
| R | Requirement |
| D | Konu sahibi tarafından verilen karar |