**FOOD SOCIAL NETWORK**

**TOPLANTI NOTLARI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarih:** | 08.03.2014 | **Zaman:** | 10:00 – 10:30 |
| **Proje Fazı:** | Analiz | | |
| **Konu:** | **Food Social Network** | | |
| **Katılımcılar:** | Merve Battal  Esin Karaman  Caner Türkmen  Berkay Göktan  Canay Ozel | | |
| **Yazan:** | Merve Battal | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Tip** | **Açıklama** | **Konu Sahibi** | **Tarih** |
| 1 | A | Functional requirementlar numaralandırılmalıdır. | Caner |  |
| 2 | D | Crowd sourcing’e efor verilecektir. | All |  |
| 3 | A | Web mock up hazırlanmalıdır. | Berkay |  |
| 4 | A | Mobil mock up hazırlanmalıdır. | Canay |  |
| 5 | A | Use case’lerin genişletilmesi gerekmektedir. | All |  |
| 6 | A | ER diagram eklenmelidir. | Caner |  |
| 7 | A | Ingredient substritution (tarifin değişitirilmesi) use case’I eklenenmelidir. | Esin |  |
| 8 | A | Recommendation use case’i detaylandırılmalıdır. | Berkay |  |
| 9 | A | Use case’lere pre-condition, post-condition, input, output eklenmelidir. | TBD |  |
| 10 | A | UC 7-8 tamamlanmalıdır. | Merve |  |

**Açıklamalar**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalemler** | **Format** | **Açıklama** |
| *Tip* | ! | Çözülmesi gereken konu |
| A | Konu sahibi tarafından gerçekleştirilmesi gereken eylem |
| I | Bilgi / statü |
| R | Requirement |
| D | Konu sahibi tarafından verilen karar |